AI Phishing Detector

Testeabilidad desde un Cliente Externo

Swagger  ·  curl  ·  Postman  ·  Producto esperado

Melvin Mendoza  ·  Rama phishing-ia/risk-engine-v2  ·  2026

# 1. Requisito

“La API debe permitir que la funcionalidad de IA pueda ser probada desde un cliente externo como Swagger, curl, Postman o una interfaz web simple.”

| Cliente | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Swagger UI | Cumple | FastAPI expone /docs automaticamente; con response_model + tags + summary/description en los 6 endpoints (ver informe_api_endpoints.docx) queda usable sin leer el codigo |
| curl | Cumple | Contrato JSON simple sobre HTTP; requiere header X-API-Key solo si API_KEY esta configurada |
| Postman | Cumple | Mismo contrato REST/JSON que curl; el spec OpenAPI (/openapi.json) se puede importar directo a Postman |
| Interfaz web simple | Cumple (via Swagger) | No existe una UI standalone fuera de la extension de Chrome; Swagger UI cubre el caso de 'interfaz web' para pruebas manuales |

# 2. Producto Esperado

Estado de cada entregable, verificado contra el codigo y la documentacion actuales del repositorio (rama phishing-ia/risk-engine-v2).

| Entregable | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Codigo actualizado del proyecto | Cumple | Ultimo commit en la rama incluye Docker, seguridad, response_model/tags y la suite de tests ampliada |
| Endpoint principal de IA | Cumple | POST /predict (pipeline completo) y POST /analyze-content (clasificacion de texto) |
| Endpoint /health | Cumple | GET /health -> {"status": "healthy"}, sin autenticacion, usado por la extension y el HEALTHCHECK de Docker |
| Endpoint /metadata o equivalente | Cumple | GET /metadata (nuevo): version de la API, disponibilidad de cada modelo ML, rate limit y config de cache — sin autenticacion, tag Sistema |
| Contrato de entrada y salida | Cumple | Request: UrlRequest / TextRequest (Pydantic). Response: PredictResponse / ContentAnalysisResponse / CacheStatsResponse / CacheClearResponse / HealthResponse / RootResponse / MetadataResponse / ErrorResponse (backend/app/schemas/) |
| Validacion basica de datos | Cumple | Pydantic valida tipos y el prefijo http(s):// de UrlRequest.url; errores devuelven 422 automatico con detalle de campo |
| Manejo controlado de errores | Cumple | Exception handler global (@app.exception_handler(Exception) en main.py) agregado: cualquier excepcion no capturada en el flujo principal ahora devuelve 500 con contrato JSON consistente ({"error": ..., "detail": ...}), ademas de la degradacion por sub-servicio ya existente |
| Evidencia de prueba | Cumple | 268 tests (pytest.ini: testpaths = tests backend/tests), incluye tests de contrato para los 7 endpoints, 403, 429 y el 500 controlado |
| README actualizado | Cumple | Nueva seccion 'Probar la API sin escribir codigo' (Swagger, Postman via /openapi.json, ejemplo curl); tabla de endpoints actualizada con /metadata; link a docs/api.md |
| docs/api.md o equivalente | Cumple | Nuevo docs/api.md: contrato de los 7 endpoints, ejemplos curl, tabla de codigos de error (422/403/429/500), instrucciones de Swagger/Postman |

# 3. Detalle de lo Implementado

## 3.1 Endpoint /metadata

GET /metadata expone informacion de la API en si misma, sin cargar ni inicializar los modelos (solo verifica existencia de archivos/carpetas en get_models_dir(), evitando romper el lazy loading de RoBERTa).

GET /metadata
{
  "api_version": "1.0.0",
  "models": { "random_forest": true, "roberta_url": true, "roberta_content": true },
  "rate_limit_per_minute": 30,
  "cache_ttl_seconds": 600,
  "cache_max_size": 500
}

## 3.2 Manejo controlado de errores

Estado por capa despues del cambio:

APIs externas y sub-tareas del pipeline: sin cambios, ya degradaban a {"error": "..."} dentro de su propia clave (_safe(), try/except por servicio)

Nuevo: @app.exception_handler(Exception) en main.py — cualquier excepcion que escape de esas rutas ahora devuelve 500 { "error": "Error interno del servidor", "detail": "..." }, con detail=null si ENVIRONMENT=production (no filtra detalles internos en despliegues publicos)

Nota tecnica: Starlette re-lanza las excepciones de servidor en TestClient por diseno (para visibilidad en debugging/Sentry) aun cuando el handler ya envio la respuesta 500 correcta; el test usa TestClient(app, raise_server_exceptions=False) para verificar el contrato JSON real que recibe un cliente externo

## 3.3 docs/api.md

Nuevo documento Markdown versionado en git: referencia de los 7 endpoints, ejemplos curl, tabla de codigos de error, instrucciones para Swagger y Postman

informe_api_endpoints.docx sigue existiendo como el informe de sesion; docs/api.md es la referencia estable que vive junto al codigo

## 3.4 README — probar la API

Nueva seccion 'Probar la API sin escribir codigo': link a /docs, instrucciones de import a Postman via /openapi.json, ejemplo curl completo

Tabla de endpoints actualizada con /health y /metadata; nueva fila en 'Documentacion' apuntando a docs/api.md

# 4. Evidencia

## 4.1 Ejemplo curl — POST /predict

curl -X POST http://localhost:8000/predict \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <tu_api_key>" \
  -d '{"url": "https://ejemplo.com"}'

## 4.2 Ejemplo curl — POST /analyze-content

curl -X POST http://localhost:8000/analyze-content \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <tu_api_key>" \
  -d '{"text": "..."}'   # >= 300 caracteres para ser clasificado

## 4.3 GET /metadata

curl http://localhost:8000/metadata

## 4.4 Swagger UI y Postman

http://localhost:8000/docs — interfaz interactiva generada por FastAPI, agrupada en tags Sistema / Analisis / Cache, con 'Try it out' funcional para los 7 endpoints

http://localhost:8000/openapi.json — spec OpenAPI 3.1 importable directamente a Postman (Import > Link)

## 4.5 Validacion de datos (ejemplo)

POST /predict  { "url": "no-es-una-url" }
-> 422 { "detail": [{"loc": ["body","url"], "msg": "Value error, La URL debe
   comenzar con http:// o https://", "type": "value_error"}] }

## 4.6 Error 500 controlado (ejemplo)

POST /predict  (excepcion no prevista en el flujo principal)
-> 500 { "error": "Error interno del servidor", "detail": "boom" }
   (detail=null si ENVIRONMENT=production)

# 5. Resultado

Las 4 acciones de la version anterior de este informe (endpoint /metadata, exception handler global, docs/api.md, seccion de README) fueron implementadas y verificadas: 268/268 tests aprobados (265 previos + 3 nuevos: 2 para /metadata, 1 para el 500 controlado). El producto esperado del punto 2 queda completo.