AI Phishing Detector

Diagnostico de Arquitectura

Componentes  ·  Riesgos  ·  Plan de Mejora

Melvin Mendoza  ·  Rama phishing-ia/risk-engine-v2  ·  2026

# 1. Ubicacion de Componentes

Estado verificado contra el codigo actual del repositorio (rama phishing-ia/risk-engine-v2). Suite de tests completa: 257/257 aprobados.

## 1.1 Capas del sistema

| Capa | Componente | Ubicacion |
| --- | --- | --- |
| UI | Extension Chrome (Popup / Sidebar / Options) | extension/ |
| API | FastAPI + Uvicorn, CORS, Rate limiting | backend/app/main.py |
| Seguridad | X-API-Key header, dependency-level | backend/app/core/security.py |
| Config | .env -> settings singleton | backend/app/core/config.py |
| Rutas | 2 endpoints de analisis + cache ops | backend/app/api/routes.py |
| Orquestacion | PhishingService.analyze() + _safe() wrapping | backend/app/services/phishing_service.py |
| Scoring | RiskEngine, reglas 0-100 + señales ML | backend/app/services/risk_engine.py |
| Fusion ML | FusionEngine, RF 40% + RoBERTa 60% | backend/app/ml/fusion/fusion_engine.py |
| Modelos | RandomForest, RoBERTa URL, RoBERTa contenido | backend/app/random_forest/, roberta/ |
| APIs externas | VirusTotal, Safe Browsing, Fact Check | backend/app/services/*_service.py |
| Cache | In-memory TTL 10 min / 500 entradas | backend/app/utils/url_cache.py |
| Despliegue | Docker (build-only backend), compose local | backend/Dockerfile, docker-compose.yml |
| Experimental | PhishingClassifier fine-tuning standalone | phishing_detector/ (no conectado) |

## 1.2 Flujo de datos — POST /predict

Request -> RateLimitMiddleware (30 req/60s por IP) -> require_api_key (X-API-Key)
  |
  v
Cache hit? --si--> respuesta cacheada
  | no
  v
extract_url_features() [CPU]
  |
  v  ThreadPoolExecutor(6 workers)
  WHOIS | HtmlAnalyzer | VirusTotal | SafeBrowsing | FactCheck | RoBERTa URL
  |
  v
FeatureMapper -> RandomForestPredictor (depende de HtmlAnalyzer)
  |
  v
FusionEngine.combine(RF, RoBERTa)  ->  RiskEngine.calculate(...)
  |
  v
Cache.set()  ->  JSON Response

# 2. Riesgos Identificados

Riesgos verificados leyendo el codigo real de seguridad, despliegue y operacion (no documentacion desactualizada). Clasificados por severidad.

## 2.1 Seguridad

| Severidad | Riesgo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Autenticacion desactivada por defecto | require_api_key() es no-op si API_KEY esta vacio en .env (security.py:10-11). Un despliegue sin configurar esa variable queda abierto. |
| MEDIA | Rate limiting no distribuido | _rate_store es un dict en memoria de un solo proceso (main.py:19). Con multiples workers/replicas cada instancia lleva su propio contador; el limite real de 30 req/min se multiplica por N instancias. |
| MEDIA | CORS acepta cualquier extension Chrome | allow_origin_regex admite chrome-extension://[a-z]{32} sin filtrar por ID especifico (main.py:52). Mitigado por X-API-Key, pero cualquier extension que conozca la URL del backend puede intentar llamarlo. |
| BAJA | Sin HTTPS/TLS en el servicio | Uvicorn expone HTTP plano (Dockerfile, docker-compose.yml); en un despliegue publico requeriria un proxy TLS (nginx/Caddy) delante, no incluido. |
| BAJA | Sin logging de auditoria | No hay registro de requests, IPs, ni intentos de auth fallidos mas alla de la respuesta HTTP; dificulta detectar abuso o incidentes. |

## 2.2 Escalabilidad y Operacion

| Severidad | Riesgo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| MEDIA | Cache volatil en memoria | url_cache.py usa un dict de proceso; se pierde al reiniciar y no se comparte entre replicas (sin Redis ni almacenamiento externo). |
| MEDIA | Un solo proceso Uvicorn | CMD del Dockerfile no usa --workers ni gunicorn; bajo carga concurrente todo el trafico pasa por un solo proceso Python (el ThreadPoolExecutor(6) ayuda con I/O pero no con CPU-bound como RoBERTa). |
| BAJA | Sin healthcheck en Docker/Compose | docker-compose.yml no define healthcheck; un contenedor colgado (p.ej. modelo corrupto) no se detecta automaticamente. |
| BAJA | Dependencia de APIs externas con cuota limitada | VirusTotal (tier gratuito ~4 req/min), Safe Browsing y Fact Check tienen cuotas diarias; no hay circuit breaker, solo timeout+catch por servicio (_safe()). |
| BAJA | WHOIS puede ser lento/no confiable | python-whois depende de servidores WHOIS de terceros sin SLA; corre dentro del mismo ThreadPoolExecutor de 6 workers, pudiendo demorar el resto del batch. |

## 2.3 Deuda Tecnica y Calidad

| Severidad | Riesgo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| BAJA | Modulo phishing_detector/ desconectado | Fine-tuning standalone completo (model.py, train.py, predict.py) pero PhishingService no lo importa; mantenimiento duplicado si diverge de roberta/. |
| BAJA | Cobertura de tests duplicada | tests/test_{risk_engine,url_features,html_features,feature_mapper}.py y sus pares en backend/tests/ son suites distintas para el mismo modulo; mayor costo de mantenimiento al cambiar una regla de negocio (hay que actualizar dos archivos). |
| BAJA | Sin CI/CD | No hay workflow de GitHub Actions ni equivalente; tests y lint se ejecutan solo manualmente. |
| BAJA | Sin monitoreo de drift de modelos | No hay mecanismo para detectar cuando la distribucion de URLs de entrada cambia respecto al dataset de entrenamiento. |

# 3. Plan de Mejora

## 3.1 Corto plazo (1-2 semanas, bajo esfuerzo)

Forzar API_KEY obligatoria en despliegues no locales (validar al arrancar que settings.api_key no este vacio si ENV=production)

Agregar HEALTHCHECK a docker-compose.yml apuntando a GET /health

Agregar logging basico de requests (IP, path, status, tiempo) para auditoria minima

Documentar en README el requisito de un proxy TLS (nginx/Caddy) para despliegues publicos

## 3.2 Mediano plazo (1-2 meses)

Migrar cache y rate limiting a Redis para soportar multiples replicas/workers de forma consistente

Configurar Uvicorn con --workers o pasar a Gunicorn+Uvicorn workers para paralelismo real bajo carga

Anadir circuit breaker o backoff exponencial para VirusTotal/Safe Browsing/Fact Check ante cuota excedida

Configurar CI (GitHub Actions): lint (ruff) + pytest en cada push/PR

Decidir el destino de phishing_detector/: integrarlo a PhishingService o documentarlo formalmente como modulo de investigacion separado

## 3.3 Largo plazo (siguiente iteracion mayor)

Monitoreo de drift: comparar distribucion de features de produccion vs dataset de entrenamiento periodicamente

Pipeline de reentrenamiento semi-automatico con validacion antes de promover un modelo nuevo

Métricas de latencia por sub-servicio (WHOIS, HTML fetch, cada API externa, cada modelo ML) en vez de solo analysis_time_ms total

Consolidar la cobertura de tests duplicada en una sola suite de referencia por modulo

## 3.4 Matriz de priorizacion

| Accion | Impacto | Esfuerzo | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Forzar API_KEY en produccion | Alto | Bajo | Corto |
| Healthcheck en compose | Medio | Bajo | Corto |
| Logging de requests | Medio | Bajo | Corto |
| Cache/rate-limit en Redis | Alto | Medio | Mediano |
| Multiples workers Uvicorn | Alto | Medio | Mediano |
| CI con lint + tests | Medio | Bajo | Mediano |
| Circuit breaker APIs externas | Medio | Medio | Mediano |
| Monitoreo de drift | Medio | Alto | Largo |
| Pipeline de reentrenamiento | Medio | Alto | Largo |