AI Phishing Detector

Diagnostico de Arquitectura y Plan de Limpieza

Componentes  ·  Riesgos  ·  Codigo y archivos sin uso  ·  Plan de accion

Melvin Mendoza  ·  Rama phishing-ia/risk-engine-v2  ·  2026

# 1. Mapa de Componentes

Estado verificado contra el codigo actual del repositorio (no contra documentacion desactualizada). La suite completa de tests pasa: 257/257.

backend/app/          -> pipeline FastAPI (routes -> services -> ml/analyzers/utils)
extension/             -> Manifest V3: popup + sidebar (comparten services/api_client.js)
phishing_detector/     -> modulo standalone, NO conectado al backend (0 imports desde backend/)
training/, scripts/    -> entrenamiento RF y utilidades CLI
docs/                  -> arquitectura, decisiones, entregables semanales (.md + .docx)
tests/, backend/tests/ -> dos suites de pytest, ambas activas via pytest.ini

# 2. Riesgos Encontrados

## 2.1 Alta confianza — seguro eliminar

Verificado con busqueda de referencias en todo el repositorio y analisis estatico (ruff F401/F811/F841). Nada del codigo activo los usa.

| Item | Motivo |
| --- | --- |
| estructura.txt / estructura_completa.txt | Volcado de 'tree' en UTF-16, ilegible, se auto-lista a si mismo. Ya excluido en .dockerignore, sin referencias en codigo. |
| backend/app/analyzers/test_fetcher.py, test_html_analyzer.py | Scripts de debug ad-hoc (print() + llamada real a google.com), fuera de testpaths de pytest, no documentados. |
| Import ContentClassifierService en phishing_service.py:13 | Sin uso: /predict nunca clasifica contenido; eso vive solo en /analyze-content. |
| Variable page_text en phishing_service.py:75-78 | Asignada y nunca leida. |
| Variable parsed en feature_mapper.py:10 | urlparse(url) calculado y descartado. |
| Imports sueltos en generate_architecture_diagram.py y generate_word_report.py | FancyArrowPatch y WD_ALIGN_VERTICAL importados sin usar. |

## 2.2 Requiere decision — no es claramente 'no usado'

Son casos de diseno o entregables, no codigo muerto tecnico. Eliminarlos sin confirmar podria borrar trabajo intencional.

| Item | Contexto |
| --- | --- |
| phishing_detector/ (modulo completo) | Standalone, documentado como 'not yet wired'. Definir si sigue en desarrollo o se archiva. |
| tests/test_{risk_engine,url_features,html_features,feature_mapper}.py vs backend/tests/* | No son duplicados exactos: dos suites distintas para el mismo modulo (fixtures vs constantes inline), ambas aportan cobertura real y ambas corren. Es redundancia de mantenimiento, no codigo muerto. |
| docs/*.docx + scripts/generate_*.py que los generan | Parecen entregables de curso (semana 1, arquitectura, seguridad). No tocar sin confirmar que ya fueron entregados. |
| extension/content/content.js | No registrado en manifest.json (sin content_scripts) -> hoy no lo carga el navegador. Documentado como placeholder intencional para banner in-page futuro. |
| datasets/phishing_detector_sample.csv | Sin referencias en codigo; CSV de ejemplo para correr run_training.py manualmente. |

## 2.3 Sin hallazgos

requirements.txt / backend/requirements.txt estan limpios (verificado import por import contra el codigo real)

extension/services/api_client.js: sus 3 metodos (analyze, analyzeContent, testConnection) se usan en popup.js y sidebar.js

# 3. Plan de Accion Propuesto

## Paso 1 — Ejecutar ya (bajo riesgo)

Borrar estructura.txt, estructura_completa.txt

Borrar backend/app/analyzers/test_fetcher.py y test_html_analyzer.py

Quitar import ContentClassifierService no usado en phishing_service.py

Quitar variable page_text no usada en phishing_service.py

Quitar variable parsed no usada en feature_mapper.py

Quitar imports sueltos en los scripts generate_architecture_diagram.py y generate_word_report.py

## Paso 2 — Pendiente de decision del usuario

phishing_detector/: mantener como modulo experimental, integrar al pipeline, o eliminar

Consolidar o mantener las dos suites de tests de risk_engine/url_features/html_features/feature_mapper

Confirmar si los .docx en docs/ y sus scripts generadores siguen siendo necesarios

Decidir si content.js se elimina o se deja como placeholder documentado

Confirmar si datasets/phishing_detector_sample.csv se conserva como dataset de ejemplo